CAHIER DES CHARGES

PROJET DATA SCIENCE — RENDU 360°

Pipeline de stitching panoramique & préparation des assets pour rendu WebGL / Three.js

Version : 1.0

Date : 21 août 2026

Statut : Draft pour validation

# Sommaire

# 1.  Contexte et objectifs

Le présent document a pour objet de cadrer la mission confiée sur le volet « Data Science / Rendu 360° ». La mission couvre deux blocs de travaux distincts mais complémentaires, qui s'enchaînent dans le pipeline de production d'une expérience de visite virtuelle interactive :

- Définition et test d'un pipeline de traitement d'images permettant l'assemblage panoramique (stitching) de prises de vue multiples en une image 360° cohérente.

- Préparation des assets issus de ce pipeline pour leur exploitation dans un moteur de rendu web temps réel (WebGL via Three.js), incluant le choix du format, l'optimisation et l'intégration.

## 1.1 Objectif général

Mettre en place une chaîne de traitement reproductible, testée et documentée, capable de transformer un jeu de photographies prises à différents angles autour d'un point de vue en un panorama 360° exploitable dans un viewer web interactif, avec un niveau de qualité visuelle acceptable pour un usage de présentation (visite virtuelle, portfolio, showroom, etc.).

## 1.2 Objectifs spécifiques

- Concevoir un pipeline de stitching robuste, modulaire et testable sur un jeu d'images réel.

- Évaluer objectivement la qualité de l'assemblage (métriques + inspection visuelle).

- Produire des assets 360° optimisés (poids, résolution, format) compatibles Three.js.

- Livrer un prototype minimal de visualisation prouvant l'intégration bout-en-bout.

- Documenter les choix techniques, les limites rencontrées et les pistes d'amélioration.

# 2.  Périmètre du projet

## 2.1 Inclus dans le périmètre

- Traitement d'images fixes (photos) — pas de flux vidéo en temps réel.

- Assemblage en projection équirectangulaire (format standard 360°, ratio 2:1).

- Préparation d'assets pour un unique point de vue par panorama (scène statique).

- Prototype de restitution Three.js en mode « sphère intérieure » (visionnage à 360°, navigation souris/tactile).

## 2.2 Hors périmètre (sauf mention contraire ultérieure)

- Prise de vue elle-même (matériel photo, protocole terrain) — le jeu d'images est fourni ou constitué en amont.

- Navigation multi-points (liaison entre plusieurs panoramas / hotspots de transition) — pourra faire l'objet d'un lot ultérieur.

- Hébergement et mise en production finale de l'application web.

- Génération de contenu 3D synthétique (modélisation, CGI) — le pipeline traite des photos réelles.

# 3.  Bloc 1 — Pipeline de traitement d'images (Stitching / assemblage panoramique)

## 3.1 Description fonctionnelle

Ce bloc consiste à définir, implémenter et tester une chaîne de traitement automatisée qui prend en entrée un ensemble de photographies avec recouvrement partiel, prises depuis un point de vue unique selon des angles de rotation différents (horizontaux et éventuellement verticaux), et qui produit en sortie une image panoramique continue à 360°.

## 3.2 Pipeline technique détaillé

Le pipeline se décompose en six étapes successives. Chaque étape doit être isolée dans le code (fonction ou module dédié) afin de pouvoir être testée, débogée et remplacée indépendamment.

| Étape | Opération | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prétraitement | Correction d'exposition/balance des blancs si nécessaire, redimensionnement homogène, correction de distorsion optique (si focale connue). |
| 2 | Détection de points d'intérêt | Extraction de features locales par image (SIFT, ORB ou AKAZE selon compromis qualité / licence / vitesse). |
| 3 | Mise en correspondance | Feature matching entre images adjacentes (BFMatcher / FLANN) puis filtrage des correspondances aberrantes (ratio test de Lowe). |
| 4 | Estimation géométrique | Calcul de l'homographie (ou de la rotation caméra) entre images via RANSAC pour écarter les outliers. |
| 5 | Warping & projection | Déformation des images dans un référentiel commun et projection en coordonnées équirectangulaires (sphérique). |
| 6 | Blending & export | Fusion des zones de recouvrement (multi-band blending ou feathering) pour supprimer les coutures visibles, puis export de l'image finale. |

## 3.3 Jeu de données de test

- Constitution d'un jeu d'images de validation (minimum une série complète à 360°, chevauchement recommandé de 20 à 30 % entre prises consécutives).

- Optionnel : un second jeu « cas difficile » (faible luminosité, sujets en mouvement, faible texture) pour évaluer la robustesse.

## 3.4 Outils et bibliothèques envisagés

- OpenCV (Python) — classe cv2.Stitcher pour un premier prototype rapide, puis implémentation manuelle si les résultats sont insuffisants sur du 360° complet.

- Alternative / renfort : Hugin (open source, scriptable en CLI) pour comparaison de résultats.

- Environnement : Python 3.x, notebook Jupyter pour le prototypage, script autonome pour la version testable.

## 3.5 Critères de qualité et méthode de test

| Critère | Méthode d'évaluation |
| --- | --- |
| Continuité géométrique | Inspection visuelle de la ligne de jonction 0°/360° ; absence de décalage ou de duplication d'objets. |
| Qualité photométrique | Homogénéité de l'exposition et des couleurs sur l'ensemble du panorama ; absence de bandes visibles au niveau des coutures. |
| Fidélité géométrique | Contrôle visuel des lignes droites (murs, cadres) qui ne doivent pas présenter de courbure anormale hors zones de forte distorsion attendue aux pôles. |
| Taux de succès du pipeline | Proportion d'images assemblées avec succès sans intervention manuelle, sur l'ensemble du jeu de test. |

## 3.6 Livrables du bloc 1

- Script(s) / notebook documenté(s) implémentant le pipeline complet, étape par étape.

- Au moins une image panoramique équirectangulaire assemblée avec succès à partir du jeu de test.

- Rapport de test synthétique : résultats obtenus, limites constatées, comparatif d'options testées le cas échéant.

# 4.  Bloc 2 — Préparation des assets pour le rendu WebGL / Three.js

## 4.1 Description fonctionnelle

Ce bloc consiste à transformer la sortie du bloc 1 (image panoramique) en assets techniquement prêts à être chargés dans une scène Three.js, puis à démontrer leur bon fonctionnement via un prototype minimal de visualisation interactive.

## 4.2 Choix du format de sortie

| Format | Principe | Avantages / limites |
| --- | --- | --- |
| Équirectangulaire (1 image) | Image unique, ratio 2:1, mappée sur une sphère inversée. | Simple à générer et à charger ; légère distorsion aux pôles. |
| Cubemap (6 faces) | Projection sur les 6 faces d'un cube, mappée sur une skybox. | Meilleure répartition de la résolution ; génération plus complexe. |

Recommandation par défaut : format équirectangulaire, cohérent avec la sortie naturelle du pipeline de stitching du bloc 1. Le cubemap reste une option d'optimisation à évaluer si des problèmes de netteté sont constatés aux pôles.

## 4.3 Spécifications techniques des assets

- Résolution cible : 4096 × 2048 px (standard) à 8192 × 4096 px (haute qualité), selon le rendu final visé et la contrainte de poids.

- Format de fichier : JPEG (qualité 85-90) pour le meilleur compromis poids/qualité, ou WebP si le support navigateur cible le permet.

- Gestion de la mémoire : génération de mipmaps pour limiter l'aliasing lors du zoom/dézoom.

- Nommage et arborescence des fichiers normalisés (ex. panorama_<id>_equirect.jpg) pour faciliter le chargement dynamique.

## 4.4 Intégration technique Three.js

- Cas équirectangulaire : THREE.SphereGeometry (rayon large, ex. 500), matériau avec la texture appliquée en face interne (normales inversées), caméra positionnée au centre de la sphère.

- Cas cubemap : THREE.CubeTextureLoader chargeant les 6 faces, appliqué en skybox de scène.

- Contrôles de navigation : OrbitControls (ou équivalent) pour la rotation à la souris/au tactile, avec limites de zoom appropriées.

- Structuration prévue pour l'ajout ultérieur de points de navigation (hotspots) entre plusieurs panoramas, même si cette fonctionnalité est hors périmètre du présent lot.

## 4.5 Livrables du bloc 2

- Assets finaux optimisés (image(s) équirectangulaire(s) ou faces de cubemap), prêts à l'emploi.

- Prototype minimal Three.js (page HTML autonome) démontrant le chargement et la navigation dans le panorama produit.

- Note technique : choix de format retenu, paramètres d'export, justification des résolutions et compressions choisies.

# 5.  Stack technique envisagée

| Domaine | Outils |
| --- | --- |
| Traitement d'images | Python 3.x, OpenCV, NumPy ; Hugin en alternative/renfort de comparaison. |
| Prototypage / analyse | Jupyter Notebook pour les itérations, script .py autonome pour la version finale testable. |
| Rendu web | Three.js (WebGL), HTML/JS, OrbitControls. |
| Contrôle qualité | Inspection visuelle, calcul de métriques (ex. SSIM) sur les zones de recouvrement. |

# 6.  Planning indicatif

| Phase | Contenu | Durée indicative |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Cadrage | Validation du présent cahier des charges, constitution du jeu de test. | Court |
| Phase 2 — Bloc 1 | Développement et test du pipeline de stitching. | Moyen |
| Phase 3 — Bloc 2 | Préparation des assets et intégration Three.js. | Moyen |
| Phase 4 — Recette | Vérification des critères d'acceptation, corrections. | Court |

Les durées précises seront cadrées conjointement selon la disponibilité du jeu d'images et les retours de validation intermédiaires.

# 7.  Critères d'acceptation

- Le pipeline du bloc 1 produit, à partir du jeu de test fourni, une image panoramique équirectangulaire sans discontinuité visible majeure sur la ligne de jonction 0°/360°.

- Le pipeline est documenté étape par étape et reproductible (ré-exécutable sur un nouveau jeu d'images similaire).

- Les assets du bloc 2 sont conformes aux spécifications techniques définies (format, résolution, poids).

- Le prototype Three.js charge le panorama produit et permet une navigation fluide à 360° (rotation libre, zoom).

- Une note technique accompagne chaque bloc, expliquant les choix effectués et les limites identifiées.

# 8.  Annexe — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Stitching | Assemblage automatique de plusieurs images en une seule image panoramique continue. |
| Équirectangulaire | Projection cartographique standard pour les panoramas 360°, image de ratio 2:1. |
| Homographie | Transformation géométrique reliant les plans de deux images d'une même scène prises depuis un point fixe. |
| Blending | Fusion progressive des zones de recouvrement entre images pour effacer les coutures visibles. |
| Cubemap | Représentation d'un panorama sous forme de 6 images correspondant aux faces d'un cube. |
| WebGL | API web permettant le rendu graphique 2D/3D accéléré dans le navigateur, exploitée par Three.js. |

# 9.  Architecture du projet

Cette section décrit l'organisation des fichiers et dossiers retenue pour le projet, alignée sur les deux blocs définis aux sections 3 et 4. Elle vise à séparer clairement les données sources, le code, les livrables et la documentation, afin de garantir la traçabilité et la reproductibilité du pipeline.

## 9.1 Arborescence retenue

Projet_WTM/ ├── data/ │ ├── raw/ # photos sources brutes (jamais modifiées) │ │ └── tajm/ -> jeu d'images de test │ └── processed/ # panoramas assemblés (sorties du Bloc 1) │ ├── src/ │ └── stitching_pipeline.py # script du pipeline (Bloc 1) │ ├── notebooks/ │ └── main.ipynb # notebook de test/exploration │ ├── outputs/ │ ├── panoramas/ # résultats finaux du Bloc 1 │ └── assets_360/ # assets optimisés pour Three.js │ ├── web/ # prototype Three.js (Bloc 2) │ ├── index.html │ └── libs/ │ ├── docs/ │ ├── Cahier_des_Charges_Rendu360.docx │ └── rapport_tests_bloc1.md # notes et résultats de tests │ ├── env/ # environnement virtuel Python ├── requirements.txt ├── .gitignore └── README.md

## 9.2 Principes d'organisation

- Séparation stricte source / résultat : data/raw ne doit jamais être modifié manuellement ; data/processed et outputs/ ne contiennent que des fichiers régénérables.

- Le code réutilisable (src/) est isolé des notebooks d'exploration (notebooks/), qui servent à documenter les essais sans altérer le script principal.

- Les dossiers outputs/panoramas/ et outputs/assets_360/ correspondent respectivement aux livrables du Bloc 1 (§3.6) et du Bloc 2 (§4.5).

- Le dossier web/ accueille le prototype Three.js prévu au Bloc 2, prêt à recevoir les assets une fois générés.

- Les dossiers techniques (env/, __pycache__/, .ipynb_checkpoints/) sont exclus du versionnement via .gitignore.

## 9.3 Mise en place

Depuis la racine du projet (PowerShell) :

mkdir data\raw, data\processed, src, notebooks, outputs\panoramas, outputs\assets_360, web\libs, docs